PAGE  

                              Додаток 1

                              до рішення районної ради

                              від 24.02.2016

Зміни до Додатку 1.1. Додатку 1 Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2016 рік

„Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2016 рік”
	№ з/п
	Заходи
	Термін 

виконання
	Відповідальний

виконавець
	Джерела та обсяги фінансування, 

тис. гривень
	Очікувані результати 

виконання заходу

	
	
	
	
	Державний
бюд-жет
	Облас-ний
бюджет
	Місцевий
бюджет
	Інші

джерела*
	

	1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури

	Пріоритет 1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості

	Завдання 3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району

	1. 
	Будівництво водопровідної мережі правого берега р. Куколка в с. Попівка для забезпечення стабільного водопостачання по вул. Мостова, Невського, Суворова, Портова, Широка, Кругова, Мічуріна, Червоноармійська, Набережна, Чкалова, Червона, Виконкомівська, Маяковського, Вигін , Ілліча та Журналістів з прилеглими провулками
	Протягом 2015-2017 року


	Конотопська районна державна адміністрація, Попівська сільська рада


	
	
	РБ-200,0
	1865,128
	Забезпечення населення якісною питною водою

	2. 
	Будівництво водопровідних мереж в с. Бондарі Конотопського району
	Протягом 2016 року
	Конотопська районна державна адміністрація, Сахнівська сільська рада
	
	
	РБ – 100,0
	
	Забезпечення населення якісною питною водою

	3. 
	Капітальний ремонт БК за адресою: с. В’язове 

вул. Комсомольська, 10б, Конотопського району 

Сумської області
	Протягом 2016 року
	Конотопська районна державна адміністрація, В’язівська сільська рада
	
	
	РБ – 200,0
	
	Покращення  матеріально-технічної бази закладів культури району

	
	
	
	Всього по завданню 2
	
	
	500,0
	1865,128
	


Заступник голови районної ради                                                                                                                       І.В.Клігунова

                              Додаток 2  

                              до рішення районної ради

                              від 24.02.2016

Зміни до Додатку 1.1. Додатку 1 Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2016 рік

„Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2016 рік”
	№ з/п
	Заходи
	Термін 

виконання
	Відповідальний

виконавець
	Джерела та обсяги фінансування, 

тис. гривень
	Очікувані результати 

виконання заходу

	
	
	
	
	Державний
бюд-жет
	Облас-ний
бюджет
	Місцевий
бюджет
	Інші

джерела*
	

	1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури

	Пріоритет 1.4. Транспорт та транспортна інфраструктура

	Транспорт

	Завдання 1. Забезпечення належної якості обслуговування пасажирів

	4
	Сприяння відшкодуванню втрат автомобільних перевізників від перевезень пільгових категорій пасажирів:

Здійснення компенсаційних виплат інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції

Відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян Конотопського району, які мають право  на пільги згідно з Законом України автомобільним транспортом загального користування, у міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні в Сумській області 
	Протягом 2016 року
	Управління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації
	
	
	906,697
За рахунок іншої субвенції з РБ обласному бюджету, в тому числі.:

302,175

за рахунок іншої субвенції 

з РБ обласному бюджету 

604,522

за рахунок іншої субвенції 

з РБ обласному бюджету 
	
	Забезпечення беззбиткової діяльності автомобільних перевізників


Заступник голови районної ради                                                                                                                       І.В.Клігунова
                              Додаток 3   

                              до рішення районної ради

                              від 24.02.2016

Зміни до Додатку 1.1. Додатку 1 Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2016 рік

„Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2016 рік”
	№ з/п
	Заходи
	Термін 

виконання
	Відповідальний

виконавець
	Джерела та обсяги фінансування, 

тис. гривень
	Очікувані результати 

виконання заходу

	
	
	
	
	Державний
бюд-жет
	Облас-ний
бюджет
	Місцевий
бюджет
	Інші

джерела*
	

	2. Соціальний та гуманітарний розвиток

	Пріоритет 2.3. Соціальне забезпечення

	Завдання 1. Забезпечення покращення якості надання соціальних послуг  територіальним центром соціального обслуговування та надання соціальних послуг Конотопського району, зміцнення його матеріально-технічної бази

	2
	Зміцнення матеріально– технічної бази відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги  в складі територіального центру, яке розташоване на території Великосамбірської та Кошарівської сільських рад   Конотопського району, а саме на  реконструкцію приміщень  в яких буде  розташоване відділення та на  забезпечення придбання  обладнання і предметів довгострокового користування для матеріально-технічного облаштування
	Протягом 2016 року
	Управління  соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації, територіальний центр  соціального обслуговування та надання  соціальних послуг Конотопського району
	
	
	РБ – 280,0

в тому числі:

-за рахунок  іншої субвенції з В.Самбірсь-кого  

СБ – 130,0;

-за рахунок іншої субвенції з Кошарівського

  СБ – 150,0;


	
	Надання якісних соціальних послуг незахищеним верствам населення, доступність в отриманні вищезазначених послуг.

	3
	Зміцнення матеріально – технічної бази відділення соціальної допомоги вдома   в складі територіального центру, а саме придбання велосипедів соціальним робітникам, які працюють на території Попівської, Сахнівської сільських рад  
	Протягом 2016 року
	Управління  соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації, територіальний центр  соціального обслуговування та надання  соціальних послуг Конотопського району
	
	
	РБ – 19,6

в тому числі:

-за рахунок  іншої субвенції з Попівського  

СБ – 14,0;

-за рахунок іншої субвенції з Сахнівсько-го

  СБ – 5,6
	
	Надання швидкісних та своєчасних  соціальних послуг незахищеним верствам населення

	Завдання 2. Забезпечення реабілітації дітей - інвалідів Конотопського району

	1
	Обслуговування дітей – інвалідів Конотопського району Центром соціальної реабілітації дітей – інвалідів Конотопської міської ради Сумської області
	Протягом 2016 року
	Управління  соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації
	
	
	РБ – 52,8
в тому числі 
- за рахунок  іншої субвенції РБ

Конотопському міському бюджету
	
	Якісне забезпечення реабілітації дітей – інвалідів 


	
	
	
	Всього по завданню 2
	
	
	52,8
	
	


Заступник голови районної ради                                                                                                                       І.В.Клігунова

                                  Додаток 4  

                                  до рішення районної ради

                                  від 24.02.2016

Зміни до Додатку 1.1. Додатку 1 Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2016 рік

„Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2016 рік”

	№ з/п
	Заходи
	Термін 

виконання
	Відповідальний

виконавець
	Джерела та обсяги фінансування, 

тис. гривень
	Очікувані результати 

виконання заходу

	
	
	
	
	Державний
бюд-жет
	Облас-ний
бюджет
	Місцевий
бюджет
	Інші

джерела*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2. Соціальний та гуманітарний розвиток

	Пріоритет 2.4. Охорона здоров’я

	Завдання 4. Модернізація закладів охорони здоров’я всіх рівнів

	2
	Надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги населенню Конотопського району медичними закладами, які фінансуються з Конотопського міського бюджету шляхом придбання медичного обладнання для комунального закладу «Конотопська центральна районна лікарня          ім. академіка Михайла Давидова», а саме:

 придбання ліжка функціонального з матрацом для відділення гемодіалізу, електрокоагуляторів для операційних хірургічного та травматологічного відділень, мікроскопа бінокулярного XS M-20 і вагів лабораторних з різновагами ВСМ-20 для клініко-діагностичної лабораторії
	2016  рік
	Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району
	
	
	48,9,

за рахунок іншої субвенції із РБ
	
	Поліпшення надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги населенню Конотопського району медичними закладами, які фінансуються з Конотопського міського бюджету 



	Завдання 5. Створення належних умов та зміцнення матеріально-технічної бази для  забезпечення  якісного та ефективного надання медичної допомоги населенню Конотопського району, впровадження заходів з енергозбереження, зменшення питомих витрат та зменшення бюджетних видатків за спожиті  енергоносії

	1.
	Впровадження заходів з енергозбереження, зміцнення матеріально-технічної бази  та створення належних умов для  забезпечення  якісного надання медичної допомоги в лікувально-профілактичних підрозділах Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району, а саме:

· придбання медичного обладнання та інвентарю; 

· придбання медичних та офісних меблів; 
· придбання будівельних матеріалів та проведення поточних ремонтів; 
· придбання та заміна вікон і дверей; 
·  придбання та встановлення огорожі 
· проведення капітального ремонту
 
	2016  рік
	Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району
	
	
	РБ – 435,8

в тому числі

за рахунок  субвенцій  СБ:

103,8

12,5

65,0

35,0

19,5

РБ - 200,0,

в тому числі

за рахунок  субвенцій  СБ - 50,0
	
	Надання на належному рівні якісної медичної допомоги та зменшення бюджетних видатків за спожиті  енергоносії



	
	
	
	Всього по завданню 5
	
	
	435,8
	
	




Заступник голови районної ради                                                                                                                  І.В.Клігунова

                         Додаток 5   

                              до рішення районної ради

                              від 24.02.2016

Зміни до Додатку 1.1. Додатку 1 Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2016 рік

„Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2016 рік”

	№ з/п
	Заходи
	Термін 

виконання
	Відповідальний

виконавець
	Джерела та обсяги фінансування, 

тис. гривень
	Очікувані результати 

виконання заходу

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Державний
бюд-жет
	Облас-ний
бюджет
	Місцевий
бюджет
	Інші

джерела*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2. Соціальний та гуманітарний розвиток



	Пріоритет 2.5. Освіта

	 Завдання 3. Матеріально-технічне забезпечення, проведення  капітальних та поточних ремонтів будівель та прибудов освітніх закладів

	1
	Проведення оснащення матеріально-технічної бази навчально-виховних комплексів (придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря тощо)
	2016 рік
	Відділ освіти Конотопської       районної державної адміністрації
	
	
	РБ-122,0

 В тому числі за рахунок  субвенцій 

СБ– 122,0
	
	Поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів

	2
	Придбання комп’ютерних класів та інтерактивних дошок для навчально-виховних комплексів району
	2016 рік
	Відділ освіти Конотопської         районної державної адміністрації
	
	
	РБ–100,0
	
	Поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів

	3
	Капітальний ремонт перекриття та покрівлі прибудови Попівського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний  заклад " Конотопської районної ради, Сумської області
	2016 рік
	Відділ освіти Конотопської        районної державної адміністрації
	
	
	РБ-600,0
	
	Створення сприятливих умов для перебування дітей у навчально-виховних комплексах

	4
	Капітальний ремонт корпусу № 1 Юрівського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа I-III ступенів- дошкільний навчальний заклад" Конотопської районної ради Сумської області (утеплення фасаду та фундаменту)


	2016 рік
	Відділ освіти Конотопської         районної державної адміністрації
	
	
	РБ-900,0
	
	Створення сприятливих умов для перебування дітей у навчально-виховних комплексах

	5

	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі Жовтневського навчально-виховного комплексу             «Загальноосвітня школа          І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської області. Утеплення фасадів, горищ, заміні вікон
	2016 рік
	Відділ освіти Конотопської     районної державної адміністрації
	
	
	РБ-5,0


	
	Створення сприятливих умов для перебування дітей у навчально-виховних комплексах

	
	
	
	Усього по завданню
	
	
	1727,0
	
	

	Завдання 4. Впровадження заходів з енергозбереження

	2
	Реконструкція системи опалення Попівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської області, встановлення комерційного вузла обліку природного газу у котельні
	2016 рік
	Відділ освіти Конотопської        районної державної адміністрації


	
	
	РБ- 100,0 


	
	Запровадження енергоефективних заходів з енергозбереження

	Завдання 5. Удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю

	1
	Надання адресної підтримки обдарованій молоді шляхом призначення та виплати стипендій
	2016 рік
	Відділ освіти Конотопської         районної державної адміністрації


	
	
	РБ- 24,0
	
	Заохочення учнівської молоді


	Завдання 6. Модернізація матеріально-технічної бази державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопський професійний аграрний ліцей»

	1.
	Часткове відновлення  навчально-виробничої бази ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей», а саме сільськогосподарської техніки, яка використовується в навчальному процесі для проведення практичних занять з учнями навчального закладу 
	2016 рік
	Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопський професійний аграрний ліцей»
	
	
	 200,0

за рахунок   іншої субвенції з          РБ обласному бюджету
	
	

	2.
	Проведення поточного ремонту спортивної та актової зали в громадсько-побутовому корпусу приміщення, придбання  та виготовлення віконних блоків в ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей»            за адресою сел.. Заводське, вул.Заводська,68, Конотопського району Сумської області
	2016 рік
	Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопський професійний аграрний ліцей»
	
	
	306,2

за рахунок   іншої субвенції з          РБ обласному бюджету


	
	

	
	
	
	Всього по завданню 6
	
	
	506,2
	
	


Заступник голови  районної ради                                                                                                                               І.В.Клігунова

                                  Додаток 6  

                                  до рішення районної ради

                                  від 24.02.2016
Зміни до Додатку 1.1. Додатку 1 Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2016 рік

„Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2016 рік”

	№ з/п
	Заходи
	Термін 

виконання
	Відповідальний

виконавець
	Джерела та обсяги фінансування, 

тис. гривень
	Очікувані результати 

виконання заходу

	
	
	
	
	Державний
бюд-жет
	Облас-ний
бюджет
	Місцевий
бюджет
	Інші

джерела*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2. Соціальний та гуманітарний розвиток

	Пріоритет 2.8. Культура, туризм

	Завдання 2. Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури 

	1. 
	Проведення ремонтних робіт у закладах культури району, а саме:

  -поточний ремонт Гружчанської сільської бібліотеки

  - поточний ремонт обрядової кімнати, кімнати гурткової роботи Шпотівського СБК

 - поточний ремонт, заміна вікон у Дептівській сільській бібліотеці

- капітальний ремонт покрівлі Вирівського сільського клубу

- поточний ремонт, заміна дверей у Фесівському ОДР

-поточний ремонт клубу і придбання крісел у Духанівський сільський клуб

Реконструкція фой’є та кабінетів  районного будинку культури по вул. Заводській, 21 

с. Попівка, Конотопського району Сумської області

Капітальний ремонт глядацького залу та сцени, заміна вікон та дверей районного будинку культури по вул. Заводській, 21 в с.Попівка, Конотопського району, Сумської області
	2016 рік
	Відділ  культури  Конотопської районної державної адміністрації, селищна та  сільські ради
	
	
	СБ 83,098 

СБ

150,0

СБ

60,0

СБ

115,983

СБ

10,0

СБ-

22,397

РБ

 237,826

РБ 

 648,9
	
	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури району






Заступник голови районної ради                                                                                                                  І.В.Клігунова
                         Додаток 7   

                              до рішення районної ради

                              від 24.02.2016
Зміни до Додатку 1.1. Додатку 1 Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2016 рік

„Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2016 рік”

	№ з/п
	Заходи
	Термін 

виконання
	Відповідальний

виконавець
	Джерела та обсяги фінансування, 

тис. гривень
	Очікувані результати 

виконання заходу

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Державний
бюд-жет
	Облас-ний
бюджет
	Місцевий
бюджет
	Інші

джерела*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	5. Поліпшення якості державного управління

	Завдання 4. Забезпечення виконання в межах повноважень, основних завдань щодо здійснення виконавчої влади в районі та реалізації виконання делегованих повноважень Конотопською районною радою

	1.
	 Забезпечення проведення          необхідних поточних видатків апаратом та структурними підрозділами Конотопської райдержадміністрації,  які здійснюються згідно законодавства
	
	Конотопська районна державна адміністрація, управління соціального захисту населення Конотопської РДА, фінансове управління Конотопської РДА
	
	
	РБ- 332,71
	
	Удосконалення організації роботи апарату та структурних підрозділів Конотопської райдержадміністрації; забезпечення належного виконання Конотопською райдержадміністрацією  повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень,  делегованих їй Конотопською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній і соціальній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку району;  забезпечення належних умов праці працівників

	
	
	
	Всього по завданню 4
	
	
	332,71
	
	


Заступник голови  районної ради                                                                                                                               І.В.Клігунова

                              Додаток 8   

                              до рішення районної ради

                              від 24.02.2016

Перелік районних цільових програм по галузях, 

фінансування яких у 2016 році здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету

	1
	2
	3
	4

	№
з/п
	Назва програми
	Термін реалізації, (початок/
закінчення)
	Очікуваний результат

за підсумками 2016 року

	Ефективне функціонування агропромислового комплексу

	1. 
	Програма розвитку сільських територій Конотопського району на період до 2020 року, затверджена рішенням Конотопської районної ради від 15.08.2012
	2012-2020 роки
	Підвищення рівня добробуту і якості життя мешканців сільських територій Конотопського району

	2. 
	Програма по виявленню, локалізації та ліквідації амброзії полинолистної в Конотопському районі на 2015-2020 роки, затверджена рішенням Конотопської районної ради від 25.03.2015
	2015-2020 роки
	Забезпечення раціонального використання земель; зменшення площ, засмічених амброзією полинолистою до повної ліквідації 

	Підприємницька діяльність

	3. 
	Програма розвитку малого та середнього  підприємництва в Конотопському районі на 2015-2016 роки, затверджена рішенням Конотопської районної ради від 26.11.2014
	2015-2016

роки
	Створення сприятливих умов для розвитку малого  та середнього підприємництва в районі, підвищення продуктивної зайнятості населення та насичення ринку якісними товарами та послугами

	Житлово-комунальне господарство і будівництво

	4. 
	Районна програма забезпечення населення якісною  питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки, затверджена рішенням Конотопської районної ради від 29.12.2006
	2006-2020

 роки
	Забезпечення населення сільської місцевості якісною питною водою.

	Охорона здоров’я населення

	5. 
	Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2013-2016 роках, затверджена рішенням Конотопської районної ради від 14.12.2012
	2013-2016 роки
	Поліпшити епідемічну ситуацію з туберкульозу в районі, зменшити відсоток хворих на мультирезистентний туберкульоз  серед нових випадків захворювання, забезпечити якісне надання медичних послуг на рівні первинної медичної ланки, у тому числі покращити діагностику звичайного туберкульозу в закладах охорони здоров’я первинного рівня; інтегрувати діяльність протитуберкульозної служби із діяльністю закладів первинної та вторинної ланок охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічної служби 

	6. 
	Районна цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Конотопському районі на 2014-2017 роки, затверджена рішенням Конотопської районної ради від 13.12.2013
	2014-2017 роки
	Планується досягти удосконалення діагностики серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань шляхом впровадження системи «Телекард» в лікувально-профілактичних підрозділах Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району

	7. 
	Районна програма «Створення належних умов для забезпечення надання якісних медичних послуг в лікувально-профілактичних підрозділах Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району на 2016 рік»,  затверджена в новій редакції рішенням Конотопської районної ради від 24.02.2016
	2016 рік
	Створення належних умови для забезпечення надання якісної медичної допомоги. Економія  бюджетних коштів на оплату енергоносіїв за рахунок раціонального  та ефективного   використання  енергоресурсів

	Соціальний захист, демографічний розвиток, підтримка дітей та молоді, ґендерна політика

	8. 
	Районна програма соціального захисту сімей, в яких виховуються онкохворі діти на 2016 рік, затверджена рішенням Конотопської районної ради від 15.10.2015
	2016 рік
	Поліпшення життєвого рівня сімей, які виховують онкохворих дітей, покращення добробуту, створення сприятливих умов їх життєдіяльності

	9. 
	Районна програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2016 рік, затверджена рішенням Конотопської районної ради від 15.10.2015
	2016 рік
	Поліпшення життєдіяльності осіб не здатних до самообслуговування шляхом надання соціальних послуг. Виплати компенсації фізичним особам, які надають зазначені послуги.

	10. 
	Районна програма встановлення та виплати у 2016 році щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років, інвалідам війни і  учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років, затверджена рішенням районної ради від 15.10.2015
	2016 рік
	Посилення уваги до потреб старшого покоління, турботи та  задоволення їх життєвих потреб, покращення матеріально-побутових умов проживання ветеранів війни та осіб похилого війни

	11. 
	Програма підтримки районної організації ветеранів війни і праці на 2014-2016 роки,  затверджена рішенням Конотопської районної ради від 13.12.2013
	2014-2016 роки
	Розв’язання конкретних проблем ветеранів війни та праці, проведення заходів з ветеранами та ветеранськими організаціями, досягнення принципу: жодного ветерана не повинно бути без уваги ветеранських організацій

	12. 
	Районна програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2014-2016 роки, нова редакція, затверджена рішенням Конотопської районної ради від 13.12.2013
	 2014-2016 роки
	 Зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища. Оптимальне функціонування цілісної  системи захисту прав дітей відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини, організації їх морального та розумового розвитку

	13. 
	Програма соціального захисту населення на 2013-2016 роки, рішення районної ради від 07.08.2013, зі змінами від 24.02.2015
	2013-2016 роки
	Забезпечення фінансової підтримки громадської організації інвалідів району, поліпшення життєвих потреб інвалідів, покращення добробуту та створення сприятливих умов їх життєдіяльності

	14. 
	Районна  програма соціального захисту окремих категорій населення   на 2016 рік, 

затверджена рішенням районної ради          від 15.10.2015


	2016рік
	Соціальний захист окремих категорій населення району, які опинились в скрутному матеріальному становищі, в т.ч. громадян, які переселились із тимчасово окупованих територій (зони АТО) до Конотопського району і потребують підтримки, надання разової матеріальної допомоги інвалідам-чорнобильцям до 30-ї річниці  Чорнобильської катастрофи

	15. 
	Районна програма «Фінансова підтримка громадської організації «Інвалідів війни Конотопщини» на 2016-2018 роки», затверджена рішенням районної ради  від 24.02.2016
	2016-2018 роки
	Шанобливе ставлення жителів району до інвалідів війни, створення умов для підтримки їх здоров’я та довголіття. Виховання молоді в патріотичному дусі

	16. 
	Районна соціальна програма «Зміцнення матеріально – технічної бази та розширення мережі відділень в складі територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Конотопського району, які надають соціальні послуги незахищеним верстам населення на 2016 рік», затверджена рішенням районної ради  від 24.02.2016


	2016 рік
	Зміцнення матеріально – технічної бази відділень територіального центру. Надання якісних, своєчасних соціальних послуг незахищеним верстам населення Конотопського району. 

	Сучасна і якісна освіта, фізична культура і спорт

	17. 
	Районна комплексна програма «Освіта Конотопщини на 2016-2018 роки», затверджена в новій редакції рішенням Конотопської районної ради від 24.02.2016 
	2016-2018 роки
	Створення механізму стійкого інноваційного розвитку освіти, умов для поетапного переходу до нового рівня освіти


	18. 
	Районна програма розвитку фізичної культури і спорту в Конотопському районі на 2014-2016 роки, затверджена в новій редакції рішенням Конотопської районної ради від 27.08.2014
	2014-2016 роки
	Реалізація політики у сфері фізичної культури і спорту, організації змістовного дозвілля молоді, підвищення значимості фізкультури і спорту 

	Внутрішня політика

	19. 
	Района програма „Почесний громадянин Конотопського району” на 2012-2017 роки, затверджена рішення Конотопської районної ради від 29.02.2012
	2012-2017 роки
	Відзначення громадян, які зробили вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Конотопського району, освіту, охорону здоров’я, піднесення авторитету району. 

	Зайнятість населення та ринок праці

	20. 
	Програма зайнятості населення Конотопського району на період до 2017 року, затверджена рішенням Конотопської районної ради від 29.05.2013
	2013-2017 роки
	Забезпечення соціальних гарантій громадян, які витратили роботу і тих, що шукають її вперше, запобігання масового безробіття. Створення 127  робочих місць. 

	Державне управління

	21. 
	Районна Програма забезпечення виконання Конотопською районною державною адміністрацією  повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень,  делегованих Конотопською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній і соціальній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Конотопського району на 2016 рік, затверджена рішенням Конотопської районної ради від 24.02.2016
	2016 рік
	Удосконалення організації роботи апарату та структурних підрозділів Конотопської районної державної адміністрації; забезпечення належного виконання Конотопською районною державною адміністрацією  повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень,  делегованих їй Конотопською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній і соціальній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку району;  забезпечення належних умов праці працівників


Заступник голови Конотопської районної ради                                                               І.В.Клігунова

                            Додаток 9 
                            до рішення районної ради 

                            від 24.02.2016

Перелік об’єктів, які фінансуються 

за рахунок іншої субвенції  загального та спеціального фондів з районного бюджету обласному бюджету Сумської області

	Найменування об’єкту
	Обсяг фінансу-вання на 2016 рік, тис. грн.

	Загальний фонд
	

	Головний розпорядник коштів  - фінансове управління Конотопської державної районної адміністрації Сумської області (в частині міжбюджетних трансфертів резервного фонду)
	1229,365

	Здійснення компенсаційних виплат інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції


	302,175

	Відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян Конотопського району, які мають право  на пільги згідно з Законом України автомобільним транспортом загального користування, у міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні в Сумській області 
	604,522

	Часткове відновлення  навчально-виробничої бази ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей», а саме сільськогосподарської техніки, яка використовується в начальному процесі для проведення практичних занять з учнями навчального закладу
	16,468

	Проведення поточного ремонту спортивної та актової зали в громадсько-побутовому корпусу приміщення, придбання  та виготовлення віконних блоків в ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей» за адресою сел.. Заводське, вул.Заводська,68, Конотопського району Сумської області
	306,2

	Спеціальний фонд
	

	Головний розпорядник коштів  - фінансове управління Конотопської державної районної адміністрації Сумської області (в частині міжбюджетних трансфертів резервного фонду)
	183,532

	Часткове відновлення  навчально-виробничої бази ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей», а саме сільськогосподарської техніки, яка використовується в начальному процесі для проведення практичних занять з учнями навчального закладу
	183,532

	Всього 
	1412,897


Заступник голови районної ради                                                   І.В.Клігунова
                   Додаток 10 
                   до рішення районної ради 

                   від 24.02.2016

     Перелік об’єктів, які фінансуються 

за рахунок іншої субвенції  загального фонду 

з районного бюджету місцевим бюджетам району

	Найменування об’єкту
	Обсяг фінансу-вання на 2016 рік, тис. грн.

	Головний розпорядник коштів  - Попівська сільська рада 
	200,0

	Будівництво водопровідної мережі правого берега р. Куколка в с. Попівка для забезпечення стабільного водопостачання по вул. Мостова, Невського, Суворова, Портова, Широка, Кругова, Мічуріна, Червоноармійська, Набережна, Чкалова, Червона, Виконкомівська, Маяковського, Вигін , Ілліча та Журналістів з прилеглими провулками
	200,0

	Головний розпорядник коштів  - Сахнівська сільська рада
	100,0

	Будівництво водопровідних мереж в с. Бондарі Конотопського району 
	100,0

	Головний розпорядник коштів  - В’язівська сільська рада
	200,0

	Капітальний ремонт БК за адресою: с. В’язове  вул. Комсомольська, 10б, Конотопського району Сумської області
	200,0

	Всього 
	500,0


Заступник голови районної ради                                                   І.В.Клігунова
  Додаток 11
                          до рішення районної ради 

                          від 24.02.2016

Перелік об’єктів, які фінансуються 

за рахунок іншої субвенції  загального та спеціального фондів з районного бюджету Конотопському міському бюджету
	Найменування об’єкту
	Обсяг фінансу-вання на 2016 рік, тис. грн.

	Загальний фонд
	

	Головний розпорядник коштів  - фінансове управління Конотопської державної районної адміністрації Сумської області (в частині міжбюджетних трансфертів резервного фонду)
	53,8

	Обслуговування дітей – інвалідів Конотопського району Центром соціальної реабілітації дітей – інвалідів Конотопської міської ради Сумської області 
	52,8

	Надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги населенню Конотопського району медичними закладами, які фінансуються з Конотопського міського бюджету шляхом придбання медичного обладнання для комунального закладу «Конотопська центральна районна лікарня          ім. академіка Михайла Давидова», а саме: придбання ліжка функціонального з матрацом для відділення гемодіалізу, електрокоагуляторів для операційних хірургічного та травматологічного відділень, мікроскопа бінокулярного XS M-20 і вагів лабораторних з різновагами ВСМ-20 для клініко-діагностичної лабораторії
	1,0

	Спеціальний фонд
	

	Головний розпорядник коштів  - фінансове управління Конотопської державної районної адміністрації Сумської області (в частині міжбюджетних трансфертів резервного фонду)
	47,9

	Надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги населенню Конотопського району медичними закладами, які фінансуються з Конотопського міського бюджету шляхом придбання медичного обладнання для комунального закладу «Конотопська центральна районна лікарня          ім. академіка Михайла Давидова», а саме:

 придбання ліжка функціонального з матрацом для відділення гемодіалізу, електрокоагуляторів для операційних хірургічного та травматологічного відділень, мікроскопа бінокулярного XS M-20 і вагів лабораторних з різновагами ВСМ-20 для клініко-діагностичної лабораторії
	47,9

	Всього 
	101,7


Заступник голови районної ради                                                   І.В.Клігунова




















































































Продовження додатку 6














